Stan zaawansowania prac eLine.
Stan 2021.05.04

Elementy hardware
Element	Sch/pcb stan	Oprogr. stan	Opis
Host	85%	70%	Działa Tcp/Ip, modbus, konfigurowanie, płyta czołowa, upgrade firmware / Nie zrobione: / bezpośrednia łączność z KP / funkcje zabezpieczeniowe / funkcje sterowania potrzebne dla eLine
Karta pomiarowa	85%	70%	Nie zrobione: / łączność z HOST / przeniesienie funkcjonalności z PC to KP
Czujnik wifi (dawne ZigBee)	90%	30%
Pilot	90%	95%	Przetestować na docelowym procku
KeyLog	85%	100%
Dongle key	50%	0%
Tester	10%	0%

Elementy oprogramowania PC-ta
Element	Stan	Opis
eLine	10%	Program główny
eLineTest	75%	Następca CertusTest'a – program do uruchamiania hardware, kalibracji upgradu firmware
eLineKeyLoader	100%	Program do ładowania zawartości do kluczy keyLog – płatne opcje oprogramowania.
eLineDongleLoader	0%	Program do ładowania zawartości do DongleKey – zarządzanie kluczami dla serwisantów.